Bảng phân công lần 3

Môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công Việc | Người thực hiện | MSSV | Hạn Nộp |
| 1 | Xây dựng store procedure đăng nhập. | Trương Hoàng Liêm | 0812266 | 23h55 Ngày 14/5 |
| 2 | Tạo project và xây dựng màn hình đăng nhập cho ứng dụng . | Nguyễn Minh Thuận | 0812506 | 23h55 Ngày 16/5 |
| 3 | Tổng hợp và chỉnh sửa hoàn chỉnh store procedure cho 4 chức năng | Trần Hưng Thuận | 0812508 | 23h55 Ngày 16/5 |
| 4 | Phát sinh dữ liệu cho cơ sở dữ liệu. | Huỳnh Công Toàn | 0812527 | Đã hoàn thành trong phân công lần 2. |
| 5 | Chỉnh sửa testcase của mình dựa vào các store đã tổng hợp. | Cả 4 thành viên |  | 23h55 Ngày 18/5 |

* Chỉnh sửa công việc lần 2:
* Chỉnh sửa file khảo sát tranh chấp:
* Hành động gây ra lỗi -> Tình huống gây lỗi.
* Minh thuận chưa ghi rõ T2 do ai thực hiện và tình huống lỗi không ghi T2 sử dụng kết quả của T1.
* Cập nhật cơ sở dữ liệu:
* Thành viên nào có thêm hay cập nhật dữ liệu các dòng trong cơ sở dữ liệu thì ghi vô file CapNhatDuLieu.doc để bạn Toàn phát sinh lại file QLDoAn.sql.